个人总结报告

一、遇到的最大困难及解决过程

在整个项目开发过程中，遇到的最大困难是 数据库表缺失导致的系统性崩溃问题 。当用户反馈"所有按钮点击都没反应"时，我通过分析浏览器控制台日志发现，后端API /api/plans 返回的是HTML格式的500错误页面，而非预期的JSON数据。前端代码尝试对HTML进行 JSON.parse() 操作，导致JavaScript解析异常，进而引发React应用全局崩溃。

问题根源定位 ：经过深入排查，发现Supabase数据库中缺少 plans 表，导致PostgreSQL返回 PGRST205 错误（表不存在）。由于后端代码未对该错误进行捕获处理，直接将错误信息以HTML页面形式返回给前端。

解决过程 ：

1. 错误处理增强 ：首先在前端 api.js 中添加了非JSON响应检测，防止因后端返回非预期格式数据导致应用崩溃。

2. 备选方案设计 ：在后端 plans.py 中引入了SQLite作为备选数据库方案，当Supabase连接失败或表不存在时，自动切换到本地SQLite数据库（ plans.db ）。

3. 全面迁移 ：随后将这一方案推广到 notes.py 和 tasks.py ，确保所有核心功能都具备数据库容错能力。

4. 统一API调用 ：发现前端三个页面（ plans-page.jsx 、 notes-page.jsx 、 tasks-page.jsx ）各自定义了独立的API对象，导致代码冗余和维护困难。将其统一为使用集中式的 api.js ，减少重复代码约120行。

二、对AI辅助编程的心得体会

通过本次项目实践，我对AI辅助编程有了深刻的体会：

优势方面 ：

快速原型开发 ：AI能够快速生成符合需求的代码框架，极大缩短了开发周期。例如，在实现学习计划页面时，AI帮助快速构建了完整的CRUD功能和UI界面。

代码质量保障 ：AI能够识别并提醒潜在的代码问题，如React Hooks使用顺序错误、缺少依赖项等，提升了代码质量。

知识普及 ：在遇到技术难题时，AI能够提供详细的解决方案和原理讲解，帮助开发者快速掌握新技术。

挑战与局限 ：

上下文理解不足 ：AI对项目整体架构的理解有限，容易生成与现有代码风格不一致的代码。例如，最初生成的代码中存在多处独立的API定义。

过度依赖风险 ：过度依赖AI可能导致开发者缺乏对底层原理的深入理解，遇到复杂问题时难以独立解决。

调试能力有限 ：当代码出现运行时错误时，AI的调试能力相对有限，需要开发者结合实际运行环境进行分析。

最佳实践 ：

将AI作为辅助工具，而非替代开发者思考的工具。

定期审查AI生成的代码，确保其符合项目规范和最佳实践。

在使用AI之前，先明确需求和技术方案，避免盲目生成代码。

三、个人在项目中的具体贡献

在本次项目中，我主要负责前端应用的开发和优化工作，具体贡献包括：

1. 功能开发

实现了学习计划页面，支持每日/每周计划的创建、编辑、删除和完成功能。

实现了学习笔记页面，支持笔记的分类管理、搜索过滤和批量操作。

实现了任务管理页面，支持任务的优先级设置、截止日期提醒和重复任务功能。

2. 性能优化

使用 React.memo 对 NoteCard 、 TaskCard 和 TableAction 组件进行包装，减少不必要的重渲染。

在搜索功能中添加了300ms的防抖处理，优化用户输入体验。

替换原生 <img> 标签为Next.js <Image> 组件，提升页面加载性能。

3. 架构优化

统一了API调用方式，将分散在多个页面的API定义集中到 api.js 中，提升了代码的可维护性。

引入了 RequireAuth 路由守卫组件，统一管理页面的访问权限。

优化了ECharts图表组件，使用 setOption 进行增量更新，避免不必要的重绘。

4. 错误修复

修复了登录功能失效问题，确保认证令牌正确传递和存储。

修复了"获取提醒失败"错误，添加了认证状态检查。

修复了fetch API的 cache: false 参数错误，替换为标准的 cache: 'no-store'

5. 响应式设计

实现了移动端自适应布局，包括侧边栏抽屉菜单和单列布局。

优化了图表组件在不同屏幕尺寸下的显示效果。

四、深度思考

通过本次项目开发，我深刻认识到软件架构设计的重要性。一个好的架构能够极大地降低后续维护成本，而初期的技术债务会随着项目的发展不断累积，最终导致维护困难。

同时，我也认识到测试的重要性。在项目初期，由于缺乏完善的测试覆盖，导致许多问题在上线后才被发现，增加了修复成本。未来的项目开发中，应该注重测试用例的编写和自动化测试的实施。

最后，我认为持续学习是开发者必备的素质。技术不断发展，只有保持学习的热情，才能跟上技术的步伐，不断提升自己的能力。

总结 ：本次项目开发是一次宝贵的学习经历，不仅提升了我的技术能力，也让我对软件开发有了更深入的理解。在未来的工作中，我将继续保持严谨的态度和持续学习的精神，不断提升自己的专业素养。